# Algorithm Week 1-2 Handover Document

答辩排组排期系统｜算法方向第 1–2 周交接文档

适用角色：算法负责人

| Document Purpose | 明确算法方向第 1–2 周目标、交付物、接口约束与交接边界，便于继续开发与联调。 |
| --- | --- |
| Repository Entry | defense_scheduler/algorithm.py |
| Core Function | generate_schedule(teachers, students, rooms, rules) -> dict |
| Recommended Output File Name | Algorithm_Week1_Week2_Handover.docx |

交接原则：先保证 Week 1 原型可跑通，再在 Week 2 完成硬约束、冲突检测和后端接口对齐，确保“一键生成排期”可进入联调。

# 1. Scope and Handover Boundary

本文件聚焦算法负责人在第 1 周与第 2 周的实际开发范围，不覆盖前端页面、后端 CRUD 或导出实现。算法模块的职责边界如下：

输入：接收后端整理后的 teachers、students、rooms、rules 四类结构化数据。

处理：完成约束建模、候选时间槽生成、分组排期、教室分配与冲突识别。

输出：返回 groups 与 conflicts，供后端落库并供前端展示。

交付标准：结果结构稳定、字段含义明确、对无解与部分无解场景有可解释反馈。

## 1.1 Current Interface Baseline

| Item | Definition | Handover Notes |
| --- | --- | --- |
| Algorithm entry | defense_scheduler/algorithm.py | 直接替换 generate_schedule 实现即可接入现有后端流程。 |
| Primary function | generate_schedule(...)->dict | 保持入参与返回结构稳定，避免影响后端接口。 |
| Output blocks | groups + conflicts | groups 用于排期结果展示；conflicts 用于冲突说明与异常回显。 |
| Fallback behavior | 可返回部分可行解 | 当无法满足全部约束时，不直接报错；应输出冲突清单说明原因。 |

## 1.2 Constraint Priority for Week 2

根据当前计划，Week 2 只要求完成 P0 级硬约束与基础冲突检测，软约束优化应延后至第 6 周以后。

| Priority | Constraint | Implementation Note |
| --- | --- | --- |
| P0 | 导师回避 / 同人不可多组 | 学生 supervisor 不得出现在本组 chair/expert 中；任一教师同一时段仅允许出现一次。 |
| P0 | 时间冲突 / 教室占用 | 同一时段内教师、秘书、房间均不能重复占用。 |
| P0 | 职称要求 | chair_title 与 secretary_title 必须被校验；不满足时记录 conflicts。 |
| P0 | 不宜同组 | teachers.forbidden_with 中的教师不能被分配到同一组。 |
| P0 | 校区与教室可用性 | 优先使用与学生校区一致的房间，并严格检查 room.available_time。 |
| P1 | 人数均衡 / 外院集中 / 正高优先 | Week 2 不做复杂优化，只在代码结构中预留可扩展入口。 |

# 2. Week 1 Delivery

Week 1 的目标不是求最优解，而是把算法最小原型和可联调的数据边界跑通。建议交付以“可解释、可复现、可测试”为主。

## 2.1 Week 1 Objectives

完成 PRD 与规则口径梳理，形成一份硬约束 / 软约束清单。

搭建算法开发环境，明确依赖、目录结构和基础测试入口。

基于模拟数据输出首个可运行原型，验证“学生分组 + 时间槽分配”的基本流程。

与后端对齐字段语义，提前暴露数据命名和口径不一致问题。

## 2.2 Week 1 Recommended Work Breakdown

| Day | Focus | Expected Output | Acceptance Signal |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 规则拆解与口径确认 | 列出硬约束 / 软约束矩阵，补充字段歧义与待确认项。 | 形成 constraint checklist |
| D2 | 数据结构与时间槽工具 | 封装时间段解析、重叠判断、候选时间槽生成函数。 | 核心工具函数可单测 |
| D3 | 基础分组原型 | 按 group_size 生成学生组，预留 teacher / secretary 分配接口。 | 原型可输出 groups 草稿 |
| D4 | 环境与测试样例 | 建立 demo 数据、最小单元测试、README 运行说明。 | 新同学可按文档复现 |
| D5 | 评审与迭代 | 用模拟数据跑通一次 end-to-end 演示并记录问题。 | 问题清单可进入 Week 2 |

## 2.3 Week 1 Deliverables

《Constraint Matrix》：按“约束名称 / 输入字段 / 是否硬约束 / 校验方式 / 失败提示”整理。

《Algorithm README》：说明依赖安装、入口函数、测试数据与运行方法。

时间工具与原型代码：至少包含时间段解析、冲突判断、初版 group 生成逻辑。

待确认问题清单：例如教师 available_time 的真实语义、秘书跟随是否为强约束等。

## 2.4 Week 1 Acceptance Criteria

| Check Item | Pass Standard |
| --- | --- |
| Prototype can run | 输入模拟数据后，函数可返回结构合法的 dict，即使 groups 仍为简化版本。 |
| Core utilities stable | 时间解析、区间重叠、唯一 ID 生成等基础方法已有最小测试覆盖。 |
| Interface risk exposed | 字段歧义与缺失信息已形成明确 issue，不等到联调阶段才发现。 |
| Handover ready | 新接手同学能在 30 分钟内完成环境搭建并跑通 demo。 |

# 3. Week 2 Delivery

Week 2 的核心是把原型升级为可联调的 P0 版本：完成硬约束、教室分配、冲突检测和返回结构对齐，确保后端“一键生成排期”接口可以稳定接入。

## 3.1 Week 2 Objectives

完成全部 P0 硬约束建模与校验逻辑。

实现基础教室自动分配，优先满足校区和时间可用性。

输出结构完整的 groups / conflicts，支持前端展示与后端落库。

对无解或部分无解场景提供明确的 conflict type 与 description。

## 3.2 Week 2 Core Work Items

| Module | Implementation Content | Output | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| Constraint validator | 校验导师回避、同人冲突、不宜同组、职称、秘书冲突等规则。 | 可复用的校验函数集合 | P0 |
| Slot assignment | 根据 rules 时间窗口生成候选时段，匹配教师与学生可参与时段。 | 候选 schedule slots | P0 |
| Room allocation | 按 campus + room.available_time 选择教室，避免双重占用。 | room_id/campus 写入 group | P0 |
| Conflict detector | 统一生成 type / description / related_ids 三元结构，便于前端高亮。 | 标准化 conflicts | P0 |
| Exception handling | 对‘教室不足’‘主席不足’‘专家不足’等无解原因进行聚合说明。 | 总体原因说明 | P0 |
| Extensibility hooks | 预留 soft constraint score 或 heuristic 权重接口。 | 后续 Week 6+ 可扩展 | P1-ready |

## 3.3 Recommended Output Contract

| Field | Type / Example | Rule |
| --- | --- | --- |
| group_id | str / G1 | 唯一即可，推荐按 G1、G2... 连续生成。 |
| time | str / 2025-05-10 09:00-12:00 | 格式固定，便于前后端统一展示。 |
| room_id | int / 201 | 若无可用教室可暂置空，并在 conflicts 记录 room_shortage。 |
| chair_id | int ¦ null | rules.need_chair 为 false 时允许为空。 |
| expert_ids | list[int] | 长度建议与 rules.expert_count 对齐。 |
| secretary_id | int ¦ null | 若规则要求必须配置秘书，则空值需同时记录 conflicts。 |
| student_ids | list[int] | 按 group_size 目标值切分，最后一组允许不足。 |
| conflicts[].type | time_conflict / room_conflict / title_conflict ... | 使用稳定枚举，减少前端适配成本。 |

## 3.4 Week 2 Acceptance Criteria

| Check Item | Pass Standard |
| --- | --- |
| Generate API ready | 后端调用 generate_schedule 后可拿到结构完整的 groups 与 conflicts。 |
| Hard constraints enforced | P0 规则均有校验路径，违反时能准确落到 conflicts。 |
| No-solution explained | 当完全无解时返回空 groups，并给出总体原因。 |
| Readable errors | description 面向业务同学可读，不只返回技术错误码。 |

# 4. Interface and Data Semantics

Function signature:  generate_schedule(teachers: list, students: list, rooms: list, rules: dict) -> dict

| Input Field | Current Meaning | Important Note |
| --- | --- | --- |
| teachers.available_time | 教师不可参加的时间段列表 | 字段名像“available”，但当前文档语义实际是“不可用时间”；接入前必须按此解释。 |
| rooms.available_time | 教室可用时间段列表 | 与教师字段语义相反，解析时需分开处理。 |
| students.supervisor_id | 导师 ID | 正式答辩场景下通常需要执行导师回避。 |
| students.secretary_id | 关联秘书 ID | 需确认是否为强约束；若是，则秘书不可出现在该学生所在组。 |
| rules.group_size | 目标每组学生数 | 推荐作为目标值，不要求所有组严格相等。 |
| rules.expert_count | 专家数量（不含主席） | 若 need_chair=False，需确认是否仍保留 expert_count 逻辑。 |

## 4.1 Suggested Conflict Types

time_conflict：教师、秘书或学生在同一时段重复出现。

room_conflict：同一房间被多个组同时占用，或房间不在可用时段内。

title_conflict：chair / secretary 职称不满足要求。

forbidden_pair_conflict：存在不宜同组教师组合。

supervisor_avoidance_conflict：导师回避规则被违反。

resource_shortage：教室、主席、专家或秘书数量不足导致无法完成排期。

# 5. Recommended Implementation Strategy

考虑到 Week 2 以可交付为先，建议先采用 “Greedy assignment + Backtracking fallback + Post-validation” 的轻量实现路线，而不是一开始引入复杂求解器。

| Step | Method | Reason |
| --- | --- | --- |
| 1. Prepare slots | 根据 start_date / end_date、周末节假日规则生成时间槽。 | 先把时间维度离散化，降低组合复杂度。 |
| 2. Build student groups | 按 group_size 切分，并预先标记 supervisor / campus / secretary 信息。 | 后续教师和教室分配更稳定。 |
| 3. Assign chair & experts | 先分配稀缺资源（主席、教授），再补齐普通专家。 | 能更早暴露资源不足问题。 |
| 4. Assign rooms | 根据 campus 与可用时间匹配房间。 | 保证排期结果具备可落地的场地信息。 |
| 5. Validate & explain | 统一跑冲突检测并输出 conflicts。 | 使失败场景也具备可交接性与可解释性。 |

## 5.1 Suggested Repository Deliverables

algorithm.py：主入口、数据预处理、排期主流程、冲突检测。

tests/test_algorithm.py：至少覆盖时间冲突、教室冲突、导师回避与无解场景。

sample_data/*.json：供联调和复现使用的最小样例数据。

README.md：运行方法、参数说明、已知限制与待确认事项。

# 6. Pending Confirmation Items

| # | Question | Why It Matters |
| --- | --- | --- |
| 1 | teachers.available_time 是否确认代表“不可用时间”而非“可用时间”？ | 若理解错误，会直接导致时间槽筛选逻辑反转。 |
| 2 | 学生 secretary_id 是否代表“该秘书需回避该生答辩”？ | 决定其是硬约束还是仅用于展示。 |
| 3 | 正式答辩 / 预答辩 / 中期答辩是否使用同一套分组逻辑，仅参数不同？ | 关系到函数内部是否需要 defense_type 分支。 |
| 4 | group_size 是否允许最后一组人数不足，以及是否允许跨学院混组？ | 决定学生分组策略。 |
| 5 | 无解时是否允许输出部分可行方案 + conflicts，而不是完全失败？ | 影响后端如何展示与保存中间结果。 |

# 7. Handover Checklist

已提供 algorithm.py 当前版本或占位文件，并标注主入口函数位置。

已提交 Week 1 约束清单、Week 2 硬约束实现说明与测试样例。

已确认输入输出 JSON 结构，至少包含一个可复现 demo 数据集。

已记录所有待确认问题及当前默认处理策略，避免交接后重新口头同步。

已说明哪些能力已完成、哪些仅预留扩展，不让接手人误判范围。

End of Document